# PORTAL DE TV E SERVIÇOS LOCAIS — SPEC V1.1

Projeto: Portal digital de Viamão — RS

Status: especificação de produto e engenharia para o MVP

Data: 12 de outubro de 2026

Nome comercial: a definir

Documentos associados: DESIGN.md

# 1. Resumo executivo

Plataforma web local com TV linear ao vivo, programação editorial contínua, catálogo de vídeos sob demanda (VOD) inspirado na facilidade de descoberta dos serviços de streaming e serviços comunitários em seção independente, começando por empregos. O piloto atende Viamão, Rio Grande do Sul. A arquitetura aceita a expansão para outras cidades sem duplicar a aplicação.

Missão do MVP: validar audiência, utilidade comunitária e capacidade editorial antes de qualquer monetização. Publicações e divulgação de vagas serão gratuitas durante o piloto. A meta é infraestrutura de custo zero dentro das franquias gratuitas e dos respectivos termos; isso não é garantia de operação 24/7 gratuita nem de custo zero em qualquer escala.

# 2. Decisões consolidadas

Território: Viamão/RS, Brasil, como primeira e única cidade visível no MVP; estrutura multicidade desde o banco.

Modelo: web responsiva; TV ao vivo real sincronizada e VOD navegável; módulo Empregos em rota e UI independentes.

Lançamento: conteúdo e vagas gratuitos; sem checkout, assinaturas, banners pagos ou faturamento no MVP.

Sequência: frontend navegável com mocks e contratos tipados; depois Supabase, autenticação, CMS e vídeo real.

Stack: Next.js App Router + React + TypeScript + Tailwind CSS + shadcn/ui + Motion/GSAP pontual; Supabase PostgreSQL/Auth/Storage; deploy preferencial Vercel condicionado à adequação do plano.

Não usar SQLite: Supabase PostgreSQL é o banco único de produção; migrações versionadas e tipos gerados.

Vídeo: YouTube como origem inicial para vídeos próprios/embeds permitidos; distribuição 24/7 dependerá de operação e origem de sinal apropriadas, nunca da Vercel como encoder persistente.

Direitos: conteúdo público ou embed disponível não implica autorização para reemitir em grade própria.

# 3. Metas, indicadores e não metas

Metas: publicar uma TV de uso simples; dar acesso a jornalismo e documentários locais; publicar e moderar vagas; medir uso com respeito à privacidade; possibilitar expansão regional.

KPIs de piloto: visitantes únicos; cliques em Assistir ao vivo; tempo de reprodução (quando mensurável); espectadores simultâneos (quando fornecido pelo provedor); plays VOD; buscas; visitas/candidaturas externas a vagas; disponibilidade de stream; erros do player; tempo de moderação.

Fora do MVP: apps iOS/Android, TV conectada, perfil de assinante, paywall, streaming próprio com transcodificação, DVR/catch-up, candidaturas com upload de currículo, recomendações por IA, marketplace, sistema de cobrança, integração de múltiplos canais ao vivo e troca automática de origens arbitrárias.

# 4. Personas e perfis de acesso

Visitante: vê ao vivo, busca programas, consulta vagas, usa acessibilidade e compartilhamento.

Empresa: envia vaga através de formulário público sujeito a revisão; sem conta corporativa obrigatória no MVP.

Editor: cria/edita conteúdos, programas e notícias e prepara publicações.

Moderador: revisa vagas, denúncias e conteúdo submetido.

Administrador: gerencia equipe, cidades, homepage, grade de exibição, direitos e configurações.

# 5. Navegação e rotas

/ — Home, hero editorial, live em destaque, trilhos VOD, notícias e chamada discreta para empregos.

/ao-vivo — player, indicador AO VIVO, programa atual/próximo, guia do dia e falhas explícitas.

/programas — catálogo com busca, categorias e filtros; /programas/[slug] — detalhes e episódios.

/assistir/[slug] — player VOD e vídeos relacionados (ou modal de reprodução acessível, se decidido no design).

/documentarios — coleção filtrada, opcionalmente tratada como categoria do catálogo.

/noticias e /noticias/[slug] — editoriais locais (feed mínimo no MVP se houver equipe editorial).

/empregos e /empregos/[slug] — busca, filtros, vaga e candidatura externa.

/empregos/publicar — envio de vaga com antispam e validação.

/sobre, /contato, /privacidade, /termos, /acessibilidade — conteúdo institucional e políticas.

/admin/* — área restrita; login e autorização no servidor.

Preparação futura: city_id em entidades e URLs regionalizadas quando multicidade for ativado; evitar links públicos quebrados na migração.

# 6. Requisitos funcionais — experiência TV

RF-TV-01 Player ao vivo mostra sinal real e contínuo, sem reiniciar por entrada de espectador. Na fase de frontend, placeholder rotulado como demonstração — nunca fingir stream sincronizado.

RF-TV-02 Exibir status AO VIVO, título, categoria, horário de início/término e próximo programa usando fuso America/Sao_Paulo. Sincronizar grade por dados de backend e tempo de servidor, com margem para atraso do sinal.

RF-TV-03 Oferecer controles disponibilizados pelo player de origem; reconhecer que iframe YouTube impõe limites para customização, telemetria e picture-in-picture.

RF-TV-04 Caso o sinal esteja indisponível, mostrar aviso e ação de tentar novamente; nunca trocar silenciosamente por conteúdo não licenciado.

RF-TV-05 Guia de programação (EPG) por data com estados agora, próximo e encerrado. Grade é representação editorial; operação 24/7 exige playout externo e supervisão humana.

RF-TV-06 Mini-player persistente é melhoria progressiva; implementação com embed dependerá de comportamento suportado pelo provedor e política de autoplay. Sem áudio automático.

# 7. Requisitos funcionais — catálogo/VOD

RF-VOD-01 Trilhos horizontais por categoria, cards 16:9 e destaques editoriais.

RF-VOD-02 Detalhe de programa com sinopse, capa, metadados, temporada, episódios, ordem editorial e status.

RF-VOD-03 Busca textual e filtros básicos; URLs estáveis e páginas indexáveis para conteúdos públicos.

RF-VOD-04 Reprodução incorporada apenas de fontes com permissão; indicar vídeo indisponível e opção de voltar ao catálogo.

RF-VOD-05 Continuar assistindo/favoritos somente após definir consentimento e mecanismo de persistência; dispensáveis no MVP inicial.

# 8. Requisitos funcionais — empregos

RF-JOB-01 Página independente, utilitária e responsiva, com pesquisa por palavra-chave, área, modalidade e data.

RF-JOB-02 Vaga com título, empresa, bairro/cidade, modelo de trabalho, descrição, requisitos, tipo de vínculo, remuneração opcional, prazo e método de candidatura.

RF-JOB-03 Formulário público de envio com validação, rate limit/CAPTCHA quando necessário, confirmação e publicação somente após aprovação.

RF-JOB-04 Candidatura externa (link ou e-mail disponibilizado pelo anunciante), sem cadastro de candidatos nem armazenamento de currículos.

RF-JOB-05 Vagas vencidas saem das listagens; denúncias e revisão administrativa permanecem possíveis.

# 9. CMS e governança

Módulos mínimos: Dashboard; Programas/Episódios; Categorias; Grade; Notícias (se ativadas); Empresas/Vagas; Mídia/Capas; Direitos e Licenças; Usuários/Papéis; Configurações de Viamão.

Fluxo editorial: rascunho → revisão → publicado → arquivado; vaga: recebida → em análise → aprovada/publicada | rejeitada → expirada. Registro de autor, alterações e timestamp.

Restrições: permissões verificadas no servidor, RLS do Supabase, credenciais administrativas somente no servidor, uploads limitados, políticas de armazenamento, backups/exportações e trilha de auditoria proporcional ao risco.

# 10. Modelo de dados inicial (PostgreSQL)

cities(id, slug, name, state_code, timezone, is_active); seed viamao, RS, America/Sao_Paulo.

profiles(id, display_name, role, city_id, created_at) ligado a auth.users; papéis aplicados também no servidor.

programs(id, city_id, slug, title, synopsis, category_id, cover_path, status, published_at).

episodes(id, program_id, slug, title, synopsis, duration_seconds, video_provider, video_external_id, status, rights_id, published_at).

categories(id, slug, name, sort_order) e relacionamento com programas.

broadcast_slots(id, city_id, starts_at, ends_at, program_id, episode_id, label, status) com timestamps UTC, interface no fuso local.

live_channels(id, city_id, provider, embed_url, public_status, is_primary); credenciais de operação nunca em campos públicos.

rights_licenses(id, holder, proof_url_private, usage_scope, permitted_platforms, valid_from, valid_until, redistribution_allowed).

companies(id, city_id, name, slug, contact_email_private, website_url, status).

jobs(id, city_id, company_id, slug, title, description, employment_type, work_mode, location_text, application_url, application_email, expires_at, status).

articles(id, city_id, slug, title, body, cover_path, status, published_at) (habilitar apenas se notícias entrarem no primeiro corte).

audit_events(id, actor_id, entity_type, entity_id, action, occurred_at).

Índices em slugs, status, city_id, published_at, starts_at e expires_at; unicidade contextual de slugs; chaves estrangeiras, restrições de status e RLS por entidade. Não salvar vídeos grandes no Supabase Storage gratuito.

# 11. Contratos de dados e abordagem frontend-first

Implementar primeiro mocks versionados e funções em src/lib/data/ com assinatura estável. Exemplos: getHomeFeed(citySlug), getLiveNow(citySlug), getSchedule(date,citySlug), listPrograms(filters), getProgram(slug), listJobs(filters), getJob(slug).

Criar tipos para Program, Episode, ScheduleSlot, LiveChannel, Job, Company, City, Article e estados loading, empty, error, ready. Quando o Supabase entrar, substituir adapters sem reescrever as páginas. Chamadas sensíveis no servidor; nunca expor chaves service-role no navegador.

# 12. Arquitetura, infraestrutura e limite de custo

Frontend e APIs: Next.js App Router com renderização híbrida; Vercel para protótipo não comercial enquanto permitido pelo plano Hobby. Antes de publicar oficialmente, verificar elegibilidade do plano para a operação real, inclusive atividade promocional; se não for elegível, migrar hospedagem ou contratar plano adequado. Não prometer Vercel Hobby gratuita para uso comercial.

Banco e autenticação: Supabase Free com PostgreSQL/Auth/Storage; sujeito a cotas e eventual pausa por inatividade. Separar ambientes quando necessário e manter migrações/exportação documentadas.

Vídeo: arquivos autorais e lives publicados no YouTube conforme regras e disponibilidade; incorporar pelo player oficial e API onde autorizada. O YouTube não fornece automaticamente programação linear própria contínua; playout contínuo requer infraestrutura/operador separado, e pode gerar custo de energia, internet e operação. Na validação inicial, operar lives em horários anunciados se 24/7 ainda não for sustentável, sem comunicar falsamente disponibilidade integral.

Domínio: subdomínio .vercel.app no protótipo; domínio próprio é custo opcional futuro. E-mail: sem integração paga obrigatória; fluxos críticos devem prever limites de e-mail transacional do provedor.

# 13. Segurança, LGPD e direitos

Coletar somente dados necessários; políticas de privacidade e retenção; base legal por finalidade; contato para solicitações de titulares.

Supabase Auth para equipe; RLS em tabelas expostas, revisão de roles e validação server-side de cada mutação.

Rate limiting, honeypot/CAPTCHA em envios, proteção de credenciais, validação de links e prevenção de XSS.

Vagas: prevenir golpes; informar ao usuário que a candidatura ocorre em site/e-mail externo; sem upload de currículos no MVP.

Direitos de transmissão: registrar fonte, titular, autorização, prazo, território, distribuição e monetização; canal 'aberto' ou vídeo público não significa 'sem copyright'.

Publicações jornalísticas: política editorial, canal de correção e diferenciação de conteúdo patrocinado futuro.

# 14. Plano de construção e entregáveis

Etapa A — Design system e frontend: DESIGN.md; shell de navegação; home; ao vivo demonstrativo; catálogo; programas; vagas; estados responsivos; mocks e testes UI.

Etapa B — Dados e CMS: esquema/migrações PostgreSQL; Supabase Auth; RLS; CRUD editorial; formulário moderado de vagas; upload de imagens; testes de autorização.

Etapa C — Vídeo real: conectar players VOD e canal efetivamente ao vivo; grade sincronizada; tratamento de falhas; direitos; monitoramento e rotina operacional.

Etapa D — Piloto público: conteúdo inicial e vagas reais; revisão LGPD/licenças; SEO local; desempenho mobile; acessibilidade; métricas essenciais; validação de infraestrutura e termos de hospedagem.

Etapa E — Pós-MVP: multicidade visível, monetização, perfis empresariais, recomendação, recursos de comunidade e eventual stack de streaming dedicada.

# 15. Critérios de aceite (Definition of Done)

Todas as rotas públicas essenciais funcionam em desktop e celular; menus, busca e formulários têm loading/empty/error.

Ao vivo diferencia claramente demonstração de sinal real e, quando em produção, não reinicia para cada novo visitante.

Grade exibe hoje/agora/próximo em America/Sao_Paulo e não promete precisão impossível quando há latência da live.

Um conteúdo publicado no CMS aparece corretamente no catálogo e tem estado de disponibilidade de vídeo.

Vaga enviada passa por revisão, não aparece antes da aprovação e desaparece após expirar.

Permissões, RLS e dados privados validados em teste; nenhum segredo de servidor vai para o frontend.

Acessibilidade básica WCAG 2.2 AA como meta: teclado, foco visível, contraste, labels, legenda quando disponível, redução de movimento.

Testes: lint, typecheck, build, smoke E2E rotas críticas, acessibilidade automatizada e revisão manual; performance auditada em mobile.

Não há dependência obrigatória de recurso pago durante o protótipo; lançamento depende de conferência atual de preços, cotas, licenças e termos.

# 16. Riscos e decisões pendentes

R1: marca e identidade final ainda indefinidas — trabalhar com nome provisório visual VIAMÃO • PORTAL substituível por config.

R2: equipe, rotina editorial e catálogo inicial não definidos — planejar telas vazias elegantes e seed de demonstração marcado.

R3: sinal linear 24/7 não resolvido — decidir operador, disponibilidade e fallback antes de prometer grade contínua no lançamento.

R4: TV de terceiros — exigir documentação de licença específica para redistribuição; embeds oficiais podem ser mostrados como itens independentes, não necessariamente incorporados ao sinal linear.

R5: Vercel Hobby — validar termos de hospedagem ao passar de protótipo a portal público operacional.

R6: políticas de publicação de vagas, moderação, marca, métricas e domínio ainda serão ratificadas.

# 17. Controle de versão

V1.0 → V1.1: cidade-piloto definida como Viamão/RS; priorização expressa de custo zero; lançamento sem cobrança; stack Next.js/Vercel/Supabase PostgreSQL sem SQLite; estratégia frontend-first; arquitetura de dados e CMS detalhadas; separação entre mock e live real; ressalvas de direitos/infraestrutura 24/7; checklist de aceite; DESIGN.md associado.